「推動垃圾零廢棄工作－資源物分類回收再利用計畫」

實施計畫及補助原則

壹、計畫緣起

依行政院秘書長96年3月1日院台環字第0960004693號函核定「一般廢棄物資源循環推動計畫－推動垃圾零廢棄工作－資源物分類回收再利用計畫」，配合垃圾全分類零廢棄計畫，改善資源物分類回收再利用設施，及補助新設或改善既設直轄市及各鄉鎮市資源回收分類設施方式推動。

貳、計畫期程

本計畫執行期程為97年至101年度。

參、計畫總經費

97至101年計畫經費為新台幣1.2億元；地方政府配合款8千萬元。

肆、補助對象及目標

補助各縣市（政府）環境保護局或所屬各鄉、鎮、市（以下簡稱地方政府）新設或改善資源回收分類再利用設施及機具。計畫目標為：每年提高資源回收量32公噸/日，5年總計提高每日資源回收量160公噸/日。

伍、補助原則

一、新設或改善簡易型資源回收分類設施、資源回收站、拍賣展示場，因屬易移動改建設施，其用地產權以公有土地優先，長期租用土地者次之，並經確認符合土地使用分區管制及請領相關建築或其他雜項執照之規定。

二、新設或改善資源回收分類設施、資源回收站、拍賣展示場，應以財務自足及永續經營為目標，其設置及營運均應符合相關法令之規定，並朝綠建築、再生能源利用方向推廣為優先。

三、各地方政府以申請補助新設或改善1處為原則，離島及偏遠地區鄉鎮，因地理及財政條件較差，積極辦理資源回收工作者，由縣政府審查後提報經本署複查核可者，將列為優先補助對象。

四、地方政府應依「一般廢棄物資源循環推動計畫－推動垃圾零廢棄工作－資源再生利用計畫」之規定，97年度起地方政府依財力分級籌編30﹪、35﹪、40﹪配合款，並逐年增加5﹪。

陸、補助項目及額度

一、資源回收分類設施：

（一）各鄉鎮市簡易型篩選（輸送帶）分選場、拍賣展示場

| 補助基準 | 每日回收量10公噸以下新設場 | 每日回收量10公噸以上新設場 | 每日可增加回收量5公噸以下改善場 | 每日可增加回收量5公噸以上改善場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助額度 | 300萬元為上限 | 500萬元為上限 | 200萬元為上限 | 300萬元為上限 |

（二）補助機械分選，每日增加2公噸回收量，補助60萬元/公噸以內。

二、補助分類回收設施經費有餘裕時，得補助地方政府辦理資源回收拍賣展示活動（每場以10萬元為限），及購置抓斗舉升式或傾卸式車輛機具。

三、業務費、教育宣導費（講師費、講習觀摩會等）、拍賣展示場臨時雇工費（限按日計時臨時工）。

柒、補助標準

一、土建及廠房工程：每平方公尺造價15,000元以內。

二、機電工程：得設置地磅（或磅秤）、破碎機、進料輸送機、磁選機、鐵金屬輸送機、壓縮捆包機、電氣設施、安全監控及其他必要之機電設備等；搬運機具：得購置抓斗舉升式或傾卸式車輛機具、鏟斗機（20hp以上）、傾卸或舉升設備。

三、其他：辦理資源回收物拍賣、展示活動及工程規劃設計監造費（依據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定，以工程建設費用核實計算）、工程管理費、營建工程空氣污染防制費等。

捌、申請補助及審查程序

- 申請補助新設或改善資源回收分類設施、資源回收站、拍賣展示場，應敘明相關工作內容，至少包括下列項目，並填具申請計畫書。

_______年度________________鄉鎮（市）公所申請補助款計畫書

計畫名稱：_____________________________________________

（一）前言

（二）資源回收現況分析

（三）興建計畫內容

（四）財務計畫

（五）設施之營運管理及維護

（六）經濟效益分析

（七）預定工作進度

（八）配合款編列情形

（九）經費需求表

（十）計畫所使用土地之相關資料（含土地利用現況及地籍相關資料）

二、各縣市由環保局依計畫內容，提申請計畫書向本署申請補助；鄉鎮市部分，由縣市環保局彙整、審核後，提送本署申請補助，並以縣市政府為補助對象。

三、本署審查申請計畫書，依下列方式辦理：

（一）經依申請計畫書初審、現勘。

（二）計畫書審查結果經提送本署「預算執行及重大採購案推動小組」依程序審議，通知地方政府據以辦理。

四、申請案經本署核定後，地方政府應即依下列規定辦理後續作業：

（一）地方政府應依「行政院環境保護署對地方補助處理原則」及其他相關法規之規定，檢具發包合約書、機關領據及納入預算證明等文件申請撥付補助款。

（二）所補助之設備、裝置等財產應依事務管理有關規定辦理。

玖、補助案推動、管考及監督

一、本署辦理事項：

（一）定期派員督導計畫推動情形。

（二）彙報地方政府辦理情形。

（三）其他相關應辦事項。

二、地方政府辦理事項：

（一）辦理計畫之推動、審查、核定（含變更設計）。

（二） 依行政院公共工程委員會品質查核相關規定辦理施工查核。

（三）按月提報工程進度及經費執行情形。

（四）計畫完成後辦理驗收及結算事宜。

年度 加強基層環保建設補助經費明細表

計畫名稱：

計畫總經費：            千元（已對列預算金額：         千元）

| 經費明細 （千元） | 人事費 | 業務費 | 差旅費 | 材料費 | 維護費 | 獎勵費 | 委辦費 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

每月預定支用金額（請依實際執行所需經費概估分配按月累計）

| 累計分配金額 (千元) | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用途明細說明（單位：新台幣千元）

| 用途別 | 項目品名 | 單價 | 單位 | 數量 | 小計(千元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |